|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Actividad | Actividad | Responsable | Tipo de documento de salida | Estatus |
| 1 | **Análisis** |  |  |  |
| 2 | Recopilación de datos | ANALISTA | Documento txt | Finalizado |
| 3 | Examinar datos | ANALISTA | Documento txt | Finalizado |
| 4 | Formular requerimientos | ANALISTA | Documento txt | Finalizado |
| 5 | **Diseño** |  |  |  |
| 6 | Diseño técnico del sistema | DISEÑADOR | Imagen o boceto gráfico | Finalizado |
| 7 | Diagramas de casos de uso | ARQUITECTO DE SISTEMA | Imagen o boceto gráfico | Finalizado |
| 8 | Diagramas de secuencia | ARQUITECTO DE SISTEMA | Imagen o boceto gráfico | Finalizado |
| 9 | Diagramas de clases | ARQUITECTO DE SISTEMA | Imagen o boceto gráfico | Finalizado |
| 10 | Diagrama relacional | ARQUITECTO DE SISTEMA | Imagen o boceto gráfico | Finalizado |
| 11 | Diagrama entidad-relacion | ARQUITECTO DE SISTEMA | Imagen o boceto gráfico | Finalizado |
| 12 | Diseño Funcional del Sistema | DISEÑADOR | Imagen o boceto gráfico | Finalizado |
| 13 | Mapa de naveación | ARQUITECTO DE SISTEMA | Imagen o boceto gráfico | Finalizado |
| 14 | Diseño de Bocetos | DISEÑADOR | Imagen o boceto gráfico | Finalizado |
| 15 | Hitos de diseño | DOCUMENTADOR | Documento txt | Finalizado |
| 16 | **Verificación** |  |  |  |
| 17 | Evaluación del sistema o componentes | TESTER | Documento xlsx | Finalizado |
| 18 | Revisión de lo impuesto en el análisis | LIDER DE PROYECTO | Puesta en práctica | Finalizado |
| 19 | **Programación** |  |  |  |
| 20 | Creación de la Base de Datos | PROGRAMADOR | Código PHP | Finalizado |
| 21 | Módulo de usuarios | PROGRAMADOR | Código PHP | Finalizado |
| 22 | Listar | PROGRAMADOR | Código PHP | Finalizado |
| 23 | Alta | PROGRAMADOR | Código PHP | Finalizado |
| 24 | Baja | PROGRAMADOR | Código PHP | Finalizado |
| 25 | Actualización | PROGRAMADOR | Código PHP | Finalizado |
| 26 | Módulo log-in | PROGRAMADOR | Código PHP | Finalizado |
| 27 | login | PROGRAMADOR | Código PHP | Finalizado |
| 28 | logout | PROGRAMADOR | Código PHP | Finalizado |
| 29 | Interfaz login | PROGRAMADOR | Código PHP | Finalizado |
| 30 | Módulo Producto | PROGRAMADOR | Código PHP | Finalizado |
| 31 | Listar | PROGRAMADOR | Código PHP | Finalizado |
| 32 | Alta | PROGRAMADOR | Código PHP | Finalizado |
| 33 | Baja | PROGRAMADOR | Código PHP | Finalizado |
| 34 | Actualización | PROGRAMADOR | Código PHP | Finalizado |
| 35 | Hito | DOCUMENTADOR | Documento txt | Finalizado |
| 36 | Módulo Contacto | PROGRAMADOR | Código PHP | Finalizado |
| 37 | Listar | PROGRAMADOR | Código PHP | Finalizado |
| 38 | Alta | PROGRAMADOR | Código PHP | Finalizado |
| 39 | Baja | PROGRAMADOR | Código PHP | Finalizado |
| 40 | Actualización | PROGRAMADOR | Código PHP | Finalizado |
| 41 | Hito | DOCUMENTADOR | Documento txt | Finalizado |
| 42 | Módulo Comentarios | PROGRAMADOR | Código PHP | Finalizado |
| 43 | Listar | PROGRAMADOR | Código PHP | Finalizado |
| 44 | Alta | PROGRAMADOR | Código PHP | Finalizado |
| 45 | Baja | PROGRAMADOR | Código PHP | Finalizado |
| 46 | Actualización | PROGRAMADOR | Código PHP | Finalizado |
| 47 | Hito | DOCUMENTADOR | Documento txt | Finalizado |
| 48 | Módulo Quiénes Somos | PROGRAMADOR |  | Finalizado |
| 49 | Interfaz Quiénes Somos | PROGRAMADOR |  | Finalizado |
| 50 | Identificación de errores | PROGRAMADOR | Documento xlsx | Finalizado |
| 51 | Depuración de errores | PROGRAMADOR | Puesta en práctica | Finalizado |
| 52 | **Pruebas** |  |  |  |
| 53 | Prubas unitarias | TESTER | Puesta en práctica | Finalizado |
| 54 | Planes de ejecución de pruebas | TESTER | Documento xlsx | Finalizado |
| 55 | Identificación de errores | TESTER | Documento txt | Finalizado |
| 56 | Pruebas de componentes | TESTER | Puesta en práctica | Finalizado |
| 57 | Testeo de la secciones | TESTER | Puesta en práctica | Finalizado |
| 58 | Depuración de errores | TESTER | Documento xlsx | Finalizado |
| 59 | Pruebas de sistema | TESTER | Documento xlsx | Finalizado |
| 60 | Testeo general | TESTER | Puesta en práctica | Finalizado |
| 61 | Prueba de compatibilidad | TESTER | Documento xlsx | Finalizado |
| 62 | Pruebas de aceptación | TESTER | Documento xlsx | Finalizado |
| 63 | Implantación | PROGRAMADOR | Documento xlsx | Finalizado |
| 64 | Adaptación | PROGRAMADOR | Puesta en práctica | Finalizado |
| 65 | Prueba | TESTER | Puesta en práctica | Finalizado |
| 66 | **Mantenimiento** |  |  |  |
| 67 | Correción de errores en uso | PROGRAMADOR | Puesta en práctica | Pendiente |
| 68 | Adaptación al sistema del cliente | PROGRAMADOR | Puesta en práctica | Pendiente |