Tabla de salarios

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lista de Puestos y salarios | | |  |
| Nombre | Rol | Cargo | Salario / Mes | Salario / Hora |
| José Soreque | Administrador de proyecto | Gerente general | $ 30,000 MNX | $ 144.35 MNX |
| Mayrani Reyes | Engagement Management | Gestión externa | $ 28,000 MNX | $134.55 MNX |
| Óscar López | Analista | Encargado | $ 23,000 MNX | $110.55 MNX |
| Erick Mejía | Arquitecto de diseño | Encargado | $ 22,000 MNX | $105.75 MNX |
| Mayrani Reyes | Diseñador 1 | Encargado | $ 11,500 MNX | $55.20 MNX |
| Erick Mejía | Diseñador 2 | Gestión y mejora | $ 10,000 MNX | $48.05 MNX |
| Óscar López | Documentador 1 | Encargado | $ 9,500 MNX | $45.65 MNX |
| Mayrani Reyes | Documentador 2 | Gestión y mejora | $ 8,000 MNX | $38.50 MNX |
| Óscar López | Programador 1 | Encargado | $ 25,500 MNX | $122.60 MNX |
| Erick Mejía | Programador 2 | Gestión y mejora | $ 24,000 MNX | $115.40 MNX |
| Jairo Barrera | Tester | Encargado | $ 19,000 MNX | $91.35 MNX |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lista de servicios | | | |
| Servicio | Proveedor | Costo / Mensual | Costo / Hora |
| Luz | CFE | $ 350 MNX | $ 0.57 MNX |
| Agua | COMAPAM | $ 100 MNX | $ 0.16 MNX |
| Internet | Mega Cable | $ 380 MNX | $ 0.61 MNX |
| Renta | Casa Soreque | No Aplica | (Prestada) |
| Baño | Casa Soreque | No Aplica | (Prestado) |
| Cafetería | Casa Soreque | No Aplica | (Prestado) |
| Oficina | Salón (UTL) | $ 462.50 MNX | $ 2.96 MNX |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lista de Materiales / Recursos | | | | |
| Recurso | | Cantidad | Especificación | Costo Neto | Costo / Hora |
| Lap-top | | 4 | Compaq  HP (Touch)  HP  Lenovo | $ 3,500 MNX  $ 7,500 MNX  $ 12,500 MNX  $ 9,000 MNX | $ 8.00 MNX  $ 8.00 MNX  $ 8.00 MNX  $ 8.00 MNX |
| Ratón | | 4 | Alámbrico  In-Alámbrico  In-Alámbrico  In-Alámbrico | $ 100.00 MNX  $ 300.00 MNX  $ 300.00 MNX  $ 4000.00 MNX | $ 0.00 MNX (Incluido con la computadora)  $ 0.00 MNX(Incluido con la computadora)  $ 0.00 MNX(Incluido con la computadora)  $ 0.00 MNX(Incluido con la computadora) |
| USB | | 4 | 16 GB  16 GB  16 GB  16 GB | $ 150.00 MNX  $ 150.00 MNX  $ 150.00 MNX  $ 150.00 MNX | $ 0.00 MNX (Producto personal no retribuible)  $ 0.00 MNX (Producto personal no retribuible)  $ 0.00 MNX (Producto personal no retribuible)  $ 0.00 MNX (Producto personal no retribuible) |
| Extensión | | 1 | 10 Metros | $250 MNX | $ 0.00 MNX (Prestada) |
| Mesa | | 1 | Madera | $ 800 MNX | $ 0.00 MNX (Prestada) |
| Silla | | 4 | Madera | $ 250 c/u MNX | $ 0.00 MNX (Prestada) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | | Asignación de presupuestos | | | | | | |
| Etapa | Actividad | | **Encargado** / Participantes | | Tiempo | Costos | | Recurso / Servicios | Costos | Servicios | Costos | Área de Trabajo | Costos |
| A  N  Á  L  I  S  I  S | Acta de inicio | | Project Manager   * Engagemente Managemen * Documentador 1 | | 3 hrs   * 3 hrs * 3 hrs | $ 433.05 MNX   * $ 403.65 MNX * 136.95 MNX | | * Lap-top (Compac) * Ratón (Alámbrico) * Hojas blancas * Lapicero * Impresión * Mesa * Sillas | $ 24.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 2.00 MNX  $ 1.50 MNX  $ 4.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 1.71 MNX  $ 1.83 MNX  $ 0.48 MNX | * Oficina (Salón) * Baño | $ 433.05 MNX  $ 0.00 MNX |
| Recolección requerimientos | | Project Manager   * Engagemente Managemen * Analista | | 5 hrs   * 5 hrs * 5 hrs | $ 721.75 MNX   * $ 672.75 MNX * $ 552.75 MNX | | * Lap-top (Compac) * Ratón (Alámbrico) * Hojas blancas * Lapicero * Impresión * Mesa * Sillas | $ 40.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 2.00 MNX  $ 1.50 MNX  $ 4.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 2.85 MNX  $ 3.05 MNX  $ 0.80 MNX | * Oficina (Salón) * Baño * Cafetería | $ 14.80 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| Análisis de requerimientos | | Analista | | 6 hrs | $ 666.30 MNX | | * Lap-top (Compac) * Ratón (Alámbrico) * Lista de requerimientos * Mesa * Sillas | $ 48.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 3.42 MNX  $ 3.66 MNX  $ 0.96 MNX | * Casa (sala) * Baño * Cafetería | $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| Formulación de requerimientos | | Analista   * Proyect Manager | | 6 hrs   * 2 hr | $ 666.30 MNX   * $ 288.70 MNX | | * Lap-top (Compac) * Ratón (Alámbrico) * Mesa * Sillas | $ 48.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 3.42 MNX  $ 3.66 MNX  $ 0.96 MNX | * Casa (sala) * Baño * Cafetería | $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| Documentación | | Documentador 1 | | 8 hrs | $ 365.20 MNX | | * Lap-top (Compac) * Ratón (Alámbrico) * Mesa * Sillas | $ 48.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 4.56 MNX  $ 4.88 MNX  $ 1.28 MNX | * Casa (sala) * Baño * Cafetería | $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| D  I  S  E  Ñ  O  D  I  S  E  Ñ  O | Diseño técnico del sistema | | Arquitecto de sistema   * Diseñador 2 | | 4 hrs   * 5 hrs | $ 423.00 MNX   * $ 192.20 MNX | | * Lap-top (HP) * Ratón * Extensión * Lista de requerimientos * Mesa * Sillas | $ 32.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 2.28 MNX  $ 2.44 MNX  $ 0.64 MNX | * Casa (Sala) * Baño * Cafetería | $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| Diseño funcional del sistema | | Diseñador 1   * Diseñador 2 | | 4 hrs   * 5 hrs | $ 220.80 MNX   * $ 240.25 MNX | | * Lap-top (Lenovo) * Ratón * Extensión * Lista de requerimientos * Mesa * Sillas | $ 32.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 2.28 MNX  $ 2.44 MNX  $ 0.64 MNX | * Casa (Sala) * Baño * Cafetería | $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| Mapa de navegación | | Arquitecto de sistema | | 6 hrs | $ 634.50 MNX | | * Lap-top (HP) * Ratón * Extensión * Lista de requerimientos * Mesa * Sillas | $ 32.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 3.42 MNX  $ 3.66 MNX  $ 0.96 MNX | * Casa (Sala) * Baño * Cafetería | $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| Bocetos | | Diseñador 1   * Diseñador 2 | | 4 hrs   * 4 hrs | $ 220.80 MNX   * $ 192.20 MNX | | * Lap-top (Lenovo) * Ratón * Extensión * Lista de requerimientos * Mesa * Sillas | $ 32.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 2.28 MNX  $ 2.44 MNX  $ 0.64 MNX | * Casa (Sala) * Baño * Cafetería | $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| Diagramas del sistema | | Diseñador 1   * Diseñador 2 | | 4 hrs   * 10 hrs | $ 220.80 MNX   * $ 480.50 MNX | | * Lap-top (HP) * Ratón * Extensión * Lista de requerimientos * Mesa * Sillas | $ 32.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 2.28 MNX  $ 2.44 MNX  $ 0.64 MNX | * Casa (Sala) * Baño * Cafetería | $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| Documentación | | Documentador 2 | | 8 hrs | $ 308 MNX | | * Lap-top (Lenovo) * Ratón * Mesa * Sillas | $ 64.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 4.56 MNX  $ 4.88 MNX  $ 1.28 MNX | * Casa (Sala) * Baño * Cafetería | $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| V  E  R  I  F  I  C  A  C  I  Ó  N | Evaluación de diseño de sistema | | Analista   * Tester | | 8 hrs   * 6 hrs | $ 884.40 MNX   * $ 548.10 MNX | | * Lap-top (Compac) * Ratón * Extensión * Lista de requerimientos * Mesa * Sillas | $ 48.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 3.42 MNX  $ 3.66 MNX  $ 0.96 MNX | * Casa (Sala) * Baño * Cafetería | $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| Evaluación de componentes de sistema | | Analista   * Tester | | 8 hrs   * 6 hrs | $ 884.40 MNX   * $ 548.10 MNX | | * Lap-top (Compac) * Ratón * Extensión * Lista de requerimientos * Mesa * Sillas | $ 48.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 4.56 MNX  $ 4.88 MNX  $ 1.28 MNX | * Casa (Sala) * Baño * Cafetería | $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| Revisión de requerimientos | | Analista   * Progect Manager | | 8 hrs   * 6 hrs | $ 884.40 MNX   * $866.10 MNX | | * Lap-top (Compac) * Ratón * Extensión * Lista de requerimientos * Mesa * Sillas | $ 48.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 4.56 MNX  $ 4.88 MNX  $ 1.28 MNX | * Casa (Sala) * Baño * Cafetería | $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| Documentación | | Documentador 1 | | 8 hrs | $ 365.20 MNX | | * Lap-top (Compac) * Ratón * Mesa * Sillas | $ 64.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 4.56 MNX  $ 4.88 MNX  $ 1.28 MNX | * Casa (Sala) * Baño * Cafetería | $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N  ~  +  ~  P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N  ~  +  ~  P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N | Creación de Base de datos | | Arquitecto de sistema | | 8 hrs | $ 846.00 MNX | | * Lap-top (HP) * Ratón * Extensión * Lista de requerimientos * Diseño del sistema * Mesa * Sillas | $ 64.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 4.56 MNX  $ 4.88 MNX  $ 1.28 MNX | * Casa (Sala) * Baño * Cafetería | $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| Codificación Módulo Usuarios | | Programador 1   * Programador 2 | | 12 hrs   * 12 hrs | $ 1,471.00 MNX   * $ 1,384.80 MNX | | * Lap-top (Compac) * Ratón * Extensión * Lista de requerimientos * Diseño del sistema * Mesa * Sillas | $ 96.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 6.12 MNX  $ 7.32 MNX  $ 1.92 MNX | * Casa (Sala) * Baño * Cafetería | $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| Codificación de LogIn | | Programador 1   * Programador 2 | | 12 hrs   * 12 hrs | $ 1,471.00 MNX   * $ 1,384.80 MNX | | * Lap-top (Compac) * Ratón * Extensión * Lista de requerimientos * Diseño del sistema * Mesa * Sillas | $ 96.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 6.12 MNX  $ 7.32 MNX  $ 1.92 MNX | * Casa (Sala) * Baño * Cafetería | $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| Codificación Módulo Productos | | Programador 1   * Programador 2 | | 12 hrs   * 12 hrs | $ 1,471.00 MNX   * $ 1,384.80 MNX | | * Lap-top (HP) * Ratón * Extensión * Lista de requerimientos * Diseño del sistema * Mesa * Sillas | $ 96.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 6.12 MNX  $ 7.32 MNX  $ 1.92 MNX | * Casa (Sala) * Baño * Cafetería | $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| Codificación  Módulo Productos | | Programador 1   * Programador 2 | | 12 hrs   * 12 hrs | $ 1,471.00 MNX   * $ 1,384.80 MNX | | * Lap-top (HP) * Ratón * Extensión * Lista de requerimientos * Diseño del sistema * Mesa * Sillas | $ 96.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 6.12 MNX  $ 7.32 MNX  $ 1.92 MNX | * Casa (Sala) * Baño * Cafetería | $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| Codificación Módulo Contacto | | Programador 1   * Programador 2 | | 12 hrs   * 12 hrs | $ 1,471.00 MNX   * $ 1,384.80 MNX | | * Lap-top (Compac) * Ratón * Extensión * Lista de requerimientos * Diseño del sistema * Mesa * Sillas | $ 96.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 6.12 MNX  $ 7.32 MNX  $ 1.92 MNX | * Casa (Sala) * Baño * Cafetería | $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| Codificación Quiénes Somos | | Programador 1   * Programador 2 | | 12 hrs   * 12 hrs | $ 1,471.00 MNX   * $ 1,384.80 MNX | | * Lap-top (Compac) * Ratón * Extensión * Lista de requerimientos * Diseño del sistema * Mesa * Sillas | $ 96.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 6.12 MNX  $ 7.32 MNX  $ 1.92 MNX | * Casa (Sala) * Baño * Cafetería | $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| Identificación de errores | | Programador 1   * Téster * Analista | | 8 hrs   * 6 hrs * 6 hrs | $ 980.00 MNX   * $ 548.10 MNX * $ 663.30 MNX | | * Lap-top (Compac) * Ratón * Extensión * Lista de requerimientos * Diseño del sistema * Mesa * Sillas | $ 96.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 4.56 MNX  $ 4.88 MNX  $ 1.28 MNX | * Casa (Sala) * Baño * Cafetería | $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| Depuración de errores | | Programador 1   * Programador 2 | | 12 hrs   * 12 hrs | $ 1,471.00 MNX   * $ 1,384.80 MNX | | * Lap-top (HP) * Ratón * Extensión * Lista de requerimientos * Diseño del sistema * Mesa * Sillas | $ 96.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 6.12 MNX  $ 7.32 MNX  $ 1.92 MNX | * Casa (Sala) * Baño * Cafetería | $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| Matriz de errores | | Documentador 1 | | 8 hrs | $ 365.20 MNX | | * Lap-top (Compac) * Ratón * Extensión * Lista de requerimientos * Diseño del sistema * Mesa * Sillas | $ 64.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 4.56 MNX  $ 4.88 MNX  $ 1.28 MNX | * Casa (Sala) * Baño * Cafetería | $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| Matriz de cambios | | Documentador 2 | | 8 hrs | $ 308.00 MNX | | * Lap-top * Ratón * Extensión * Lista de requerimientos * Diseño del sistema * Mesa * Sillas | $ 64.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 4.56 MNX  $ 4.88 MNX  $ 1.28 MNX | * Casa (Sala) * Baño * Cafetería | $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| Documentación | | Documentador 1 | | 8 hrs | $ 365.20 MNX | | * Lap-top (Compac) * Ratón * Mesa * Sillas | $ 64.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 4.56 MNX  $ 4.88 MNX  $ 1.28 MNX | * Casa (Sala) * Baño * Cafetería | $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| P  R  U  B  A  S  ~  +  ~  P  R  U  B  A  S  ~  +  ~  P  R  U  B  A  S  ~  +  ~  P  R  U  B  A  S | Plan de ejecución de prueba | | Analista   * Tester | | 8 hrs   * 8 hrs |  | | * Lap-top (Hp-1) * Ratón * Extensión * Lista de requerimientos * Diseño del sistema * Mesa * Sillas | $ 64.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 4.56 MNX  $ 4.88 MNX  $ 1.28 MNX | * Casa (Sala) * Baño * Cafetería |  |
| Identificación de errores | | Analista   * Tester | | 8 hrs   * 8 hrs |  | | * Lap-top (Hp-1) * Ratón * Extensión * Lista de requerimientos * Diseño del sistema * Mesa * Sillas | $ 64.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 4.56 MNX  $ 4.88 MNX  $ 1.28 MNX | * Casa (Sala) * Baño * Cafetería | $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| Testeo general | | Analista   * Tester | | 12 hrs   * 8 hrs |  | | * Lap-top (Compaq) * Ratón * Extensión * Diseño del sistema * Mesa * Sillas | $ 96.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 6.12 MNX  $ 7.32 MNX  $ 1.92 MNX | * Oficina (Salón) * Baño * Cafetería | $ 35.52 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| Pruebas de compatibilidad | | Analista   * Tester | | 12 hrs   * 12 hrs |  | | * Lap-top (Hp-1) * Ratón * Extensión * Diseño del sistema * Mesa * Sillas | $ 64.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 6.12 MNX  $ 7.32 MNX  $ 1.92 MNX | * Oficina (Salón) * Baño * Cafetería | $ 35.52 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| Testeo por módulo | | Analista   * Tester | | 12 hrs   * 12 hrs |  | | * Lap-top (Hp-1) * Ratón * Extensión * Diseño del sistema * Mesa * Sillas | $ 64.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 6.12 MNX  $ 7.32 MNX  $ 1.92 MNX | * Oficina (Salón) * Baño * Cafetería | $ 35.52 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| Implementación | | Project Manager   * Engagement management * Programador 1 | | 12 hrs   * 12 hrs * 16 hrs |  | | * Lap-top (Hp-1) * Ratón * Extensión * Diseño del sistema * Mesa * Sillas | $ 64.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 6.12 MNX  $ 7.32 MNX  $ 1.92 MNX | * Oficina (Salón) * Baño * Cafetería | $ 35.52 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| Prueba funcional final | | Analista   * Tester | | 6 hrs   * 6 hrs |  | | * Lap-top (Hp-1) * Ratón * Extensión * Diseño del sistema * Mesa * Sillas | $ 32.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 4.56 MNX  $ 4.88 MNX  $ 1.28 MNX | * Casa (Sala) * Baño * Cafetería | $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| Realización de matriz de cambios | | Documentador 2 | | 8 hrs |  | | * Lap-top (Hp-1) * Ratón * Extensión * Diseño del sistema * Mesa * Sillas | $ 64.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 4.56 MNX  $ 4.88 MNX  $ 1.28 MNX | * Casa (Sala) * Baño * Cafetería | $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| Acta de cierre de proyecto | | Documentador 1   * Project Manager * Engagement Management | | 8 hrs   * 4 hrs * 6 hrs |  | | * Lap-top (Compac) * Ratón * Mesa * Sillas | $ 64.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 4.56 MNX  $ 4.88 MNX  $ 1.28 MNX | * Casa (Sala) * Baño * Cafetería | $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| Documentación | | Documentador 1 | | 8 hrs |  | | * Lap-top (Compac) * Ratón * Mesa * Sillas | $ 64.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 4.56 MNX  $ 4.88 MNX  $ 1.28 MNX | * Casa (Sala) * Baño * Cafetería | $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| Vaciado en Bitácora | | Documentador 2 | | 18 hrs |  | | * Lap-top (Compac) * Ratón * Mesa * Sillas | $ 144.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX | * Luz * Internet * Agua | $ 10.26 MNX  $ 10.98 MNX  $ 2.88 MNX | * Casa (Sala) * Baño * Cafetería | $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX  $ 0.00 MNX |
| M  A  N  T  E  N  I  M  I  E  N  T  O | Corrección de errores de uso | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Depuración de fallas de uso | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Actualización de matriz de cambios | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |

¿Con qué problemas se presentaron en la realización de su proyecto? R= Cuestiones del tiempo, por la falta de organización en la realización de todas las actividades. Además de un poco de confusiones en la forma de realizar la gestión de recursos y de proveedores.

¿Cuáles fueron las estrategias a seguir para resolver dichos problemas? R= Principalmente la investigación sobre los temas y posteriormente preguntar ya sea a la profesora o a los compañeros.

**Referencias**

[Revista Gerencia - Profesionales TIC: ¿Qué busca el mercado?](http://www.emb.cl/gerencia/articulo.mvc?xid=492&edi=119&xit=profesionales-tic-que-busca-el-mercado)www.emb.cl

[Estudio de Sueldos de TI México 2014 - Desarrollo de Carrera Profesionistas TI](http://empleosti.la/blog/estudio-sueldos-ti-mexico-2014/)empleosti.la

Palladino, E. (2014). *Administración y gestión de proyectos*. Retrieved from <https://ebookcentral.proquest.com>

Torres, H. Z., & Torres, M. H. (2014). *Administración de proyectos*. Retrieved from <https://ebookcentral.proquest.com>

Rodríguez, M. A. M. (2005). *Centros de cómputo y administración de proyectos*. Retrieved from <https://ebookcentral.proquest.com>