**ACTA DE INICIO**

Acámbaro, Guanajuato a 2 de Febrero del 2018.

**Hora** : 7:35 PM.

**Lugar** : Aula 07, Edificio Biblioteca UTL, Campus Acámbaro.

**Asunto** : Iniciación del contrato del proyecto

**Contratista** : AtarYa

**Asistentes**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| José Eduardo Soreque Ávila | - | Cargo: Project Manager **AtarYa** |
| Oscar David López Bárcenas | - | Cargo: Your Management |
| Mayrani Reyes Galán | - | Cargo: Engagement Manager |
| Erick Antonio Mejía Meza | - | Cargo: Programmer |
| Jairo Daniel Barrera Pérez | - | Client |
| Janet Arroyo García | - | Client |
| Yessenia Ballesteros Medrano | - | Client |
| Daniela Edith Zavala Valderrama | - | Client |
| José Guijosa Suarez | - | Client |

**Información de los participantes en el proyecto** **Barquillos Choc**

**Por parte de la Universidad tecnológica de León, Campus Acámbaro el cliente.**

Nombre: Jairo Daniel Barrera Pérez

Teléfono: 4433370345

Email: [jbarrera041@gmail.com](mailto:jbarrera041@gmail.com)

Nombre: Janet Arroyo García

Teléfono: 4471140232

Email: [janet\_arroyogarcia@outlook.com](mailto:janet_arroyogarcia@outlook.com)

Nombre: Yessenia Ballesteros Medrano

Teléfono: 4171236370

Email: [yesseniaballesterosm@hotmail.com](mailto:yesseniaballesterosm@hotmail.com)

Nombre: Daniela Edith Zavala Valderrama

Teléfono: 4731390701

Email: [zavalavalderramadanielaedith@gmail.com](mailto:zavalavalderramadanielaedith@gmail.com)

Nombre: José Guijosa Suarez

Teléfono: 4471260147

Email: [joseguijosa@hotmail.com](mailto:joseguijosa@hotmail.com)

**Por parte de la empresa AtarYa**

Nombre: José Eduardo Soreque Ávila

Teléfono: 4471173307

Email: [Soreke77@hotmail.com](mailto:Soreke77@hotmail.com)

Nombre: Oscar David López Bárcenas

Teléfono: 4471097797

Email: [Oskr.25.lobo@hotmail.com](mailto:Oskr.25.lobo@hotmail.com)

Nombre: Mayrani Reyes Galán

Teléfono: 4471128915

Email: [Mayrani.reyesgalan@gmail.com](mailto:Mayrani.reyesgalan@gmail.com)

Nombre: Erick Antonio Mejía Meza

Teléfono: 4471173954

Email: [Mejiaerck681@gmail.com](mailto:Mejiaerck681@gmail.com)

**Desarrollo de la reunión**

**1.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y DEL EQUIPO DEL PROYECTO**: Por parte de Jairo Daniel Barrera Pérez.

Realizo la presentación con los siguientes elementos:

**1.1.- Titulo o nombre del proyecto**: Barquillos Choc

**1.2.-** **Nombre del administrador del proyecto**: Jairo Daniel Barrera Pérez

**1.3.-** **Descripción general del proyecto**: Sitio web publicitario que tenga la calidad y la funcionalidad suficiente para posicionar a la empresa como el principal proveedor de un producto para aquellos establecimientos del giro comercial de neverías, etc.

**1.4.-** **Necesidades del negocio**: En la actualidad la empresa Barquillos.choc de la ciudad de Acámbaro, Guanajuato. Se encuentra en la necesidad de expandir su mercado es por eso que necesitan implementar un medio por el cual dar a conocer su producto en diferentes lugares y con ello ampliar sus medios de publicidad y áreas de ventas.

**1.5.- Justificación del proyecto**: El proyecto que se eligió fue un Sitio Web “Publicitario” con la finalidad de darle a la empresa una herramienta que favorezca su desarrollo, obteniendo con ello grandes beneficios tales como tener publicidad en línea con un amplio alcance y una mayor atracción para los actuales clientes y por supuesto para atraer nuevos y mantenerlos fieles a la empresa, así como darles a la empresa una nueva herramienta para establecer estrategias de mercadeo y publicidad para promocionarlo a través de redes sociales, entre otros medios sociales.

Logrando obtener con esta nueva herramienta tecnológica un impacto positivo en la publicidad y posicionamiento de la empresa.

**1.6.- Recursos pre asignados**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase | Recursos humanos | Recurso material | Servicio | Total |
| Análisis | $ 4,807.85 | $ 171.5 | $ 26.19 | **$ 5,005.55** |
| Diseño | $ 3,132.25 | $ 256.00 | $ 29.98 | **$ 3,418.05** |
| Verificación | $ 4,940.70 | $ 192.00 | $ 40.12 | $ 5,172.82 |
| Programación | $ 14’729,735.60 | $ 1,024.00 | $ 161.12 | **$ 14’730,920.71** |
| Pruebas | $ 16,703 | $ 784.00 | $ 139.16 | **$ 17,626.16** |
| Mantenimiento | $ 5,078.40 | $ 192.00 | $ 41.44 | **$ 5,311.84** |
| Cantidad Total | | **$ 14’767,455.129** | | |

**1.7.- Actores involucrados:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actor** | **Función** |
| Jairo Daniel Barrera Pérez  José Eduardo Soreque Ávila  Oscar David López Bárcenas  Mayrani Reyes Galán  Erick Antonio Mejía Meza | Client  Project Manager **AtarYa**  Your Management  Engagement Manager  Programmer |
| Usuarios | Harán uso del sistema |

**2.- OBSERVACIONES**

* El sistema se deberá realizar correctamente, para poder ser 100 % usable.
* El sistema se desarrollara en el lenguaje de programación: PHP.
* El sistema se maquetara con el framework de diseño bootstrap.
* El sistema tendrá los colores institucionales.

**3.- COMPROMISOS**

* El representante se compromete a dar avances del proyecto cada que sea necesario.
* El cliente se compromete a estar disponible para las reuniones que la empresa solicite.
* El cliente se compromete a cumplir con los acuerdos establecidos en la primera reunión.


Siendo las 08: 30 horas, se da por terminada la reunión.

Firman la presente acta

**Por parte del Cliente**

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Jairo Daniel Barrera**  **Pérez** |

**Por parte de AtarYa**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **José Eduardo Soreque Ávila**  Project Manager **AtarYa**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Mayrani Reyes Galán**  Engagement Manager | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Oscar David López** Bárcenas  Your Management    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Erick Antonio Mejía Meza**  Programmer |  |